## Slide 1
Roadmap de Implementação
SmartBid 2.0 — do desenvolvimento à adoção full em Q4-2026
OCEANEERING
✓ CONCLUÍDO
Estruturação do projeto
Backend + Frontend
Diagrama de arquitetura (Mermaid)
Aprovação Enterprise Architecture
EA Intake Form aprovado
Revisão Cybersecurity aprovada
Estimativa de custos + sizing Azure
● ETAPA ATUAL
Aprovação da gerência
Alocação de centro de custo
Liberação do orçamento Azure
→ PRÓXIMAS ETAPAS
Provisionar recursos Azure (OpenAI, AI Search, Key Vault, Function/APIM)
Validação técnica + testes de integração e segurança
Piloto com usuários controlados
Rollout em produção + hypercare
★ META
Adoção full pela Engenharia
Q4
2026
Governança concluída · Aprovação financeira em andamento · Deployment planejado para Q4-2026

## Slide 2
Resumo Executivo
Overview
OCEANEERING
ONDE ESTAMOS
SmartBid 2.0 construído (front-end + back-end), em fase de testes no SharePoint da Engenharia
Arquitetura de IA (Azure OpenAI) aprovada pelo Enterprise Architecture
Projeto revisado e aprovado pelo time de Cybersecurity
Estimativa de custos e recursos Azure concluída
PRÓXIMOS PASSOS
Aprovação gerencial e alocação de centro de custo
Finalizar páginas de Insights, Reports e Dashboards
Provisionar recursos Azure e ativar as etapas assistidas por IA
Testes com BIDs reais (extração de documentos e cotações)
Go-live e adoção full na Engenharia — Q4-2026

## Slide 3
O que é o SmartBid 2.0
Resumo
OCEANEERING
Plataforma SPFx no SharePoint da Engenharia Brasil que centraliza todo o ciclo de vida dos BIDs — da solicitação ao close-out — com uma camada de Inteligência Artificial.
Atualização — 3 recursos de IA (Azure OpenAI):
1 · Extração de cotações
Lê PDFs de fornecedores automaticamente
Preenche as cotações no SmartBid
Reduz digitação manual e erros
2 · Análise de escopo
Interpreta ETs de 10–50 páginas
Sugere o Scope of Supply estruturado
Acelera a montagem do BID
3 · Busca semântica (RAG)
Embeddings de manuais, datasheets e BIDs
Azure AI Search para recuperação de contexto
Respostas rastreáveis às fontes

## Slide 4
O Problema Atual
Smart BID 1.0
OCEANEERING
Volume & esforço manual
100+ BIDs por ano
Entrada manual de PDFs e cotações
Leitura de ETs de 10 a 50 páginas
Erros & padronização
Processo lento e propenso a erros
Custos e itens repetitivos digitados à mão
Difícil padronizar o Scope of Supply
Cotações & histórico
Cotações inseridas manualmente
Sem catálogo de itens salvo
Histórico de BIDs se perde
Processo & aprovações
Filtros e visões não customizáveis
Fluxo de trabalho nem sempre respeitado
Aprovações lentas em chats dispersos

## Slide 5
A Solução
Smart BID 2.0 — Engineering BID System
OCEANEERING
Processo centralizado
Workflow único: Request → Kick-Off → Technical Analysis → Cost & Resources → Technical Proposal → Close-out
Scope of Supply padronizado
Audit trail, dashboards e relatórios
Camada de IA
Extração automática de cotações
Análise assistida de escopo (ETs)
Embeddings + busca semântica (RAG)
Base de conhecimento
Salvamento de datasheets e manuais
Catálogo de itens atualizado automaticamente
Import de BIDs históricos e templates
Colaboração
Registro de esclarecimentos e qualificações
Chat único com todos os aprovadores
Notificações e FAQ guiado